## Slide 1: 软件计划报告
语音助手软件
小组成员：邹宇航 姚志远 文岳衡
日期：2022年3月31日

## Slide 2: 目录
项目工作说明
1
2
3
Contents
概述
项目组织

## Slide 3: 概述
/01
Overview

## Slide 4: 概述
编写目的
交付产品
本项目的目标是开发一个语音助手软件，同时，使小组成员在开发过程中体验软件项目管理流程。
本项目最终要开发出一款手机应用。项目的源代码以及相关文档等将上传 GitHub。

## Slide 5: 项目组织
/02
Organization

## Slide 6: 项目组织
姚志远
负责撰写软件系统设计说明书
负责开发软件登录页面
负责软件主要功能（语音转文字，会议语音）开发
负责撰写软件总结文档
邹宇航
负责撰写软件计划书
负责软件高级功能（声纹管理，关键词提取，翻译）开发，以及单元测试
负责功能页面开发
文岳衡
负责撰写软件测试方案书
负责软件实用功能（录音，声音处理，朗读打分）开发
负责软件开发完成后的联调测试
负责撰写软件试运行报告
All are developers. All are leaders.

## Slide 7: 项目工作说明
/03
Statement Of Work

## Slide 8: 项目工作说明 – 项目目标
语言是我们生活中最常见，也是我们最擅长的表达方式，随着科技的发展，智能语音飞快地进入了我们的视线中，给我们的工作、学习提供了很大的便利。
我们的目的是开发一款语音助手软件，可以解决生活中常见又令人头疼的问题：超长的会议，东西太多想记记不完；超长的文本，看完也不知道关键词是什么；大段文本的翻译等。
项目目标

## Slide 9: 项目工作说明 – 项目工作范围
Part A
Part B
语音转文字
会议语音
声纹管理
关键词提取
4
3
2
1
翻译
录音
声音处理
朗读打分

## Slide 10: 项目工作说明 – 项目管理流程
需求分析
编码
测试
软件交付

## Slide 11: 项目开发过程 – 里程碑
需求分析完成
软件测试完成
软件交付完成
5个工作日内完成软件需求初步描述文档
5个工作日内对初步描述文档进行细分，确定具体功能
4个工作日内确定软件开发环境，安装集成开发环境，安装安卓运行虚拟机
2个工作日内书完成软件测试计划书
5个工作日内对软件进行功能联调测试，撰写软件测试报告
3个工作内日完成项目debug工作
3个工作日内完成软件的封装
3个工作日内完成软件的使用手册
3个工作日内完成项目的总结文档
软件开发完成
5个工作日内完成登录界面和数据库的设计，上传登录页面截图
在相应工作日内完成各个功能模块的编码，以及单元测试，上传子功能的实现截图

## Slide 12: 项目工作说明 – 任务分解

## Slide 13: 项目工作说明 – 交付件
项目计划书
软件需求说明书
软件源码及APK文件
软件测试方案
软件试运行报告
软件用户手册
项目总结文档